**基隆市立碇內國中113學年度第1學期期末校務會議**

**總務處報告資料**

ㄧ、113年經歷0403地震及凱米、山陀兒及康芮等風災，校園恢復及維修仍持續進行中，感謝大家工程時間的配合及包容。

(一)113-1工程、維護內容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程/維修內容 | 工程地點 | 備註 |
| 圓環、停車場地坪整建工程 | 圓環、停車場 | 113年暑期完工 |
| 廚房屋頂防水隔熱工程 | 碇廚 | 113年暑期完工 |
| 教學大樓1-3樓油漆 | 教學大樓 | 113年12月完工 |
| 操場及地面清洗 | 校內環境 | 義工陳爸爸協助完成 |
| 體育館屋頂防水 | 體育館 | 113年12月施工 |
| 體育館外牆防水 | 體育館 | 113年11月 |
| 監視器維修 | 校內環境 | 114年1月 |
| 體育館連接通道鐵皮維修 | 體育館連接通道 | 待經費核定 |

(二)113-2工程進度：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 預計維護/施工日期 | 工程名稱 | 備註 |
| 1-2月 | 八、九年級教室冷氣清洗 | 801-805、901-905共20台 |
| 3-4月 | 球場圍網修繕更新工程 | \*奇蹟廣場、室外籃球場 |
| 5-6月 | 操場周邊排水改善工程 | 操場邊坡擋土牆 |
| 6-7月 | 操場跑道及周邊修繕工程 | 操場，包含跳遠及鉛球場地 |
| 5-8月  預計會考後 | 老舊廁所整建工程 | \*教學大樓1-4樓廁所  \*避開畢業典禮、三段段考週 |
| 經費核定後 | 教學大樓耐震詳評 | 教學大樓 |

二、共廚工作：

(一)114年1月1日起正式聘用營養師楊麗雅小姐，感謝協助規劃午餐工作。

(二)本校自11年1月1日起新增聘用廚工，目前共有7位廚工，協助碇內校群1200人用餐。感謝本學期所有午餐相關人員：麗雅營養師、侑靜幹事、麗玲幹事、廚工莉莉、秀美、青蓉、綉蓮、路凡、雅麗、及各班導師，協助午餐教育及午餐工作得以順利進行

(三)感謝804班協助教師午餐搬運、902班、802班志工協助環境維護。

(四)廚房工作：1/21消毒投藥、1/23(四)清洗水塔、2/5-2/7開學前清潔打掃、2/6(四)試鍋爐器具、2/11(二)正式供餐。

三、寒假警衛先生值班時程，請大家參考：

(ㄧ)ㄧ般上課日：值班為6：30-18：30

(二)寒假期間：值班為6：30-17：30

(三)警衛休假日：1/28除夕(二)~1/31(五)初三，共四日年假。

五、提案討論：

(一)113-2行事曆

(二)114年停車場開放改為每半年抽籤一次，需校務會議通過後送市府核可。