基隆市立碇內國中113學年度第2學期期末校務會議

總務處報告資料

- 總務處工程施工及財務採購進度：

| 114年 | 工程財務內容 | 工程進度 |
| --- | --- | --- |
| Dnjh001 | 教學大樓老舊廁所 | 7/1-7/20進行打除，預計10/28完工 |
| Dnjh002 | 球場圍網修繕更新工程 | 已完工 |
| Dnjh003 | 操場跑道及周邊修繕工程 | 5/19開工 |
| Dnjh004 | 排水工程 |  |
| Dnjh005 | 體育館老舊廁所 | 設計監造階段，預計115施工 |
| Dnjh006 | (七年級)課桌椅汰舊換新 | 4/22完成 |
| Dnjh007 | 桶裝瓦斯 | 教育處來文改善天然瓦斯，合約作廢 |
| Dnjh008 | 校外教學 | 已完成招標 |
| Dnjh009 | 隔宿露營 | 已完成招標 |
| Dnjh010 | 天然瓦斯管線施工 | 7/1-8/18施工，8/19-8/25轉接頭更換 |
| Dnjh011 | 庶務人力 | 預計7/1招募新人力 |

- 午餐共廚：

- 本校共廚合作學校為暖西國小、暖江國小，現有廚工6人(編制可聘7人)、營養師一人，配車輛一台。

- 本學期營養午餐自9月1日起開始供應，請導師與班級同學共進午餐，並協助指導午餐用餐教育與禮儀。

- 本學期午餐評比時間為3-18週。午餐評比每兩週評比各項目皆符合標準完成，供應食品作獎勵。

- 114-1未用午餐老師請協助填寫申請表。

- 請愛惜影印機，小心使用，為節省學校辦公費，請各處室協助樽節影印(謹慎使用彩色影印)。

- 敬請各位老師協助督促學生依照冷氣使用規定

- 學期間28度以上分樓層開機，外堂課1節請關機，放學務必關機。

- 建議各班有固定冷氣管理人，避免放學未關機(班長優先)。

- 一樓九年級班級務必協助每日關閉門窗，協助上鎖。

- 114年度警衛先生上班時間，暑期為6：30-17：30，請同仁配合下班時間離校，以免影響到校園安全及保全設定。若因工程及活動進行，警衛先生假日值班時間略有調整，如需到校煩請務必提前確認值勤與否，警衛室分機89。

- 提案討論：114-1行事曆。